

**АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛДАВАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО РАЙОНА**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 27.12.2023 № 297

село Молдаванское

**О внесении изменений в постановление администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района от 22 декабря 2022 года № 381**

**«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Молдаванского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»**

**на 2023-2025 годы»**

В связи с корректировкой перечня мероприятий и уточнения объемов денежных средств, в целях реализации планируемых мероприятий капитальный ремонт и ремонт асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Молдаванского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2023-2025 годы, руководствуясь постановлением администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района от 22 августа 2014 года № 194 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молдаванского сельского поселения Крымского района» п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района от 22 декабря 2022 года №381 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Молдаванского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры, и дорожного хозяйства» на 2023-2025 годы (далее по тексту – муниципальная программа) следующие изменения:

1) в паспорте муниципальной программы разделы, мероприятия и объемы финансирования изложить в новой редакции;

2) подпрограмму «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2023-2025 годы изложить в новой редакции (приложение № 1);

3) подпрограмму «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2023-2025 годы изложить в новой редакции (приложение № 2);

2. Ведущему специалисту администрации Молдаванского сельского поселения Петря А.В.) обеспечить обнародование настоящего постановления, а также размещение на официальном сайте администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Молдаванского сельского поселения А. А. Смыкова.

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2024 года.

Глава Молдаванского сельского поселения

Крымского района Г.В. Дружков

|  |  |
| --- | --- |
|  |  ПРИЛОЖЕНИЕк постановлению администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района от 27.12.2023 №297  |

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

Молдаванского сельского поселения Крымского района

«Комплексное и устойчивое развитие Молдаванского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» на 2023-2025 годы

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Комплексное и устойчивое развитие Молдаванского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства»

 на 2023-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы  | Комплексное и устойчивое развитие Молдаванского сельского поселения Крымского района в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства (далее – муниципальная программа) |
|  Основание для разработки муниципальной программы  | Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».Федеральный закон от 8 ноября 2007 года №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».Постановление администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района от 22 августа 2014 года №194 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молдаванского сельского поселения Крымского района.  |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского районаЗаместитель главы Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | 1) «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района» 2) «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации Молдаванского сельского поселения Крымского района» |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского районаЗаместитель главы Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| Ведомственные целевые программы  | Не предусмотрены  |
| Субъект бюджетного планирования  | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района  |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы  |  не предусмотрены  |
| Цели муниципальной программы | - обеспечение устойчивого территориального развития совершенствования системы благоустройства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды;- развитие сети автомобильных дорог муниципального значения; - повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и создание условий для комфортного проживания граждан;- сокращение количества дорожно‑транспортных про­исшествий, сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий и получивших травмы и увечья |
| Задачи муниципальной программы | - организация разработки документов территориального планирования; - подготовка градостроительной и землеустроительной документации; - строительство, реконструкция автомобильных дорог местного значения; - выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения; - выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории сельского поселения; - совершенствование организации движения транс­порта и пешеходов в поселении;-повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | Архитектура:- внесение изменений в правила землепользования и застройкиДорожное хозяйство:- доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения- доля протяженности автомобильных дорог муниципального значения, работающих в режиме перегрузки, в общей протяженности автомобильных дорог муниципального значения;-капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог муниципального значения, включая проектно-изыскательские работы; |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования составляет 25 059,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2023 год – 9 232,1 тыс. рублей;2024 год – 7 892,4 тыс. рублей;2025 год – 7 935,0 тыс. рублей1. подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района».Объем финансирования составляет 24 226,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 9 069,3 тыс. рублей;2024 год – 7 557,4 тыс. рублей;2025 год – 7 600,0 тыс. рублей 2. [подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%5CDesktop%5C%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%202024%5C%D0%9A%D0%A1%D0%9F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202024%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%202024%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%202024%D0%B3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20378%20%D0%BE%D1%82%2022.12.2022%20%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB.doc#sub_1301) «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации Молдаванского сельского поселения Крымского района»Объем финансирования составляет 732,3 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 132,3 тыс. рублей;2024 год – 300,0 тыс. рублей;2025 год – 300,0 тыс. рублей3.Жилище. Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фондаОбъем финансирования составляет 100,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 30,5 тыс. рублей;2024 год – 35,0 тыс. рублей;2025 год – 35,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района»;Совет Молдаванского сельского поселения Крымского района |

**1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Комплексность и взаимосвязанность задач, подлежащих решению в процессе развития объектов транспортной инфраструктуры, требует скоординированного выполнения мероприятий правового, организационного, производственного и технологического характера, что обуславливает их решение в рамках муниципальной программы.

**Архитектура**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексомРоссийской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки поселения, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

Однако процедуры подготовки и согласования документов территориального планирования, проектов планировки, разработки проектной документации, получение результатов государственной экспертизы, выдача разрешений на строительство, а также на ввод объекта в эксплуатацию требуют существенных временных ресурсов.

В ходе реализации мероприятий в рамках указанного направления поселение будет обеспечено документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, отвечающими требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

**Дорожное хозяйство**

Хорошее состояние улично-дорожной сети – необходимое условие успешного развития экономики Молдаванского сельского поселения Крымского района и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Молдаванского сельского поселения Крымского района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 2 раза.

С 2014 года в Молдаванском сельском поселении Крымского района создан муниципальный дорожный фонд, способствующий достижению надлежащего транспортно-эксплуатационного состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели – повышения стандартов качества жизни.

1. **Цели, задачи, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Цели муниципальной программы:

- обеспечение устойчивого территориального развития Молдаванского сельского поселения Крымского района посредством совершенствования системы благоустройства поселения, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды;

- развитие сети автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог местного значения и создание условий для комфортного проживания граждан;

Задачи муниципальной программы:

- организация разработки документов территориального планирования;

-подготовка градостроительной и землеустроительной документации;

- строительство, реконструкция автомобильных дорог местного значения;

-выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения;

- выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения в границах населенного пункта;

- совершенствование организации движения транспорта и пешеходов в поселении;

- повышение эффективности функционирования системы управления в области обеспечения безопасности дорожного движения на местном уровне.

Срок реализации муниципальной программы: 2023-2025 годы

**3.Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков реализации и муниципальных заказчиков**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основногомероприятиямуниципальной программы | Источник финан-сирования | Объемфинансирования | В том числе: | Муниципальный заказчик мероприятия |
| 2023год | 2024год | 2025год |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  | 5 | 7 |
| 1. | Подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2023-2025 годы | МБ | 24226,9 | 9069,5 | 7557,4 | 7600,0 | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| 2. | Подпрограмма «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2020-2022 годы | МБ | 732,2 | 132,2 | 300,0 | 300,0 | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| 3. | Жилище. Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда | МБ | 100,4 | 30,4 | 35,0 | 35,0 | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района |
|  |  | Всего | 25059,3 | 9232,1 | 7892,4 | 7935,0 |  |

**4. Перечень и краткое описание подпрограмм**

1) **«**Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог Молдаванского сельского поселения Крымского района» (приложение №1).

Реализация мероприятий, выполняемых в рамках подпрограммы, направлена на планомерное сокращение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям и работающих в режиме перегрузки.

2) «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района» (приложение № 2).

Реализация мероприятий подпрограммы позволит внести изменения в правила землепользования и генеральный план, техническую инвентаризацию и постановку на кадастровый учет границ территориальных зон Молдаванского сельского поселения Крымского района, оценку недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности.

**5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Финансирование мероприятий муниципальной программы предусматривается осуществлять за счет средств бюджета Молдаванского сельского поселения Крымского района с привлечением средств краевого бюджета.

Общий объем финансирования составляет 25 059,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год - 9232,1 тыс. рублей;

2024 год - 7892,4 тыс. рублей;

2025 год - 7935,0 тыс. рублей

в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 25 059,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 9232,1 тыс. рублей;

2024 год – 7892,4 тыс. рублей;

2025 год - 7935,0 тыс. рублей

1. подпрограмма «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района».

Объем финансирования составляет 24226,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 9069,3 тыс. рублей;

2024 год – 7557,4 тыс. рублей;

2025 год – 7600,0 тыс. рублей

2. [подпрограмма](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%91%D1%83%D1%85%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B5%D1%80%5CDesktop%5C%D0%91%D0%AE%D0%94%D0%96%D0%95%D0%A2%202024%5C%D0%9A%D0%A1%D0%9F%20%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%20%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%202024%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%B8%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B%20%D0%9C%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%202024%D0%B3%D0%BE%D0%B4%5C%D0%9C%D0%9F%20%D0%BD%D0%B0%202024%D0%B3%5C%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%E2%84%96%20378%20%D0%BE%D1%82%2022.12.2022%20%20%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%B8%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB.doc#sub_1301) «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации Молдаванского сельского поселения Крымского района»

Объем финансирования составляет 732,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 132,3 тыс. рублей;

2024 год – 300,0 тыс. рублей;

2025 год – 300,0 тыс. рублей

3.Жилище. Мероприятия по капитальному ремонту жилищного фонда

Объем финансирования составляет 100,5 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 30,5 тыс. рублей;

2024 год – 35,0 тыс. рублей;

2025 год – 35,0 тыс. рублей

Привлечение средств из краевого бюджета на условиях софинансирования мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с краевым законодательством.

Субсидии из краевого бюджета предоставляются местному бюджету на основании соглашения заключенного Департаментом с администрацией Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Объемы средств краевого бюджета, направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы подлежат ежегодному уточнению при принятии закона о краевом бюджете на очередной финансовый год. При наличии потребности в дополнительном финансировании мероприятий муниципальной программы, администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района увеличивает бюджетные ассигнования в объеме превышающих предусмотренные программой на основании решения о бюджете Молдаванского сельского поселения.

**6. Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района |  км | 20,793 | 21,031 | 19,89 |
| 2. | Подготовка проектов планировки территорий кварталов населенных пунктов застроенные многоквартирными жилыми домами  | кол-во  | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Межевание земельных участков под объектами зеленых зон (парков) | кол-во  | 1 | 1 | 1 |
| 4. | Межевание земельных участков под объектами, находящихся в муниципальной собственности  | кол-во  | 8 | 8 | 8 |

**7. Механизм реализации муниципальной программы**

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор, который:

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;

формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;

организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;

готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы предполагает размещение государственного заказа на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

**8 Оценка рисков реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Внутренний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| 1 | 2 |
| Низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы; несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы; недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы | детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации. |

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| 1 | 2 |
| Финансовые риски, связанные с выполнением финансовых обязательств, принятых в подпрограмме | ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов |
| Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы | оперативное реагирование управления строительства, жилищно-коммунального хозяйства и транспорта на изменение федерального и краевого законодательства |

На результат реализации муниципальной программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя подпрограммы, так и внешние, наступление которых не зависит от действий исполнителя программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других направлений развития муниципального образования и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

- риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

Специалист 1-ой категории администрации

Молдаванского сельского поселения

Крымского района Н.В.Газарян

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

Молдаванского сельского поселения

Крымского района от 27.12.2023 №297

**ПОДПРОГРАММА**

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2023-2025 годы

**ПАСПОРТ**

«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2023-2025 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы  |  Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района (далее – подпрограмма) |
| Координатор подпрограммы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского районаЗаместитель главы администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района  |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы  | Не предусмотрено  |
| Ведомственные целевые программы  |  Не предусмотрено |
| Цели подпрограммы | Формирование сети автомобильных дорог местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района, соответствующей потребностям населения и экономике поселения |
| Задачи подпрограммы | -выполнение мероприятий по реконструкции, капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения Молдаванского сельского поселения Крымского района;- содержание дорог;- повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог поселения |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района  |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования составляет 24 226,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 9069,3 тыс. рублей;2024 год – 7557,4 тыс. рублей;2025 год – 7600,0 тыс. рублейв том числе:- за счет средств местного бюджета 24 226,7 тыс. рублей, в том числе:2023 год – 9069,3 тыс. рублей;2024 год – 7557,4 тыс. рублей;2025 год – 7600,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района; Совет Молдаванского сельского поселения Крымского района |

**1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

Хорошее состояние улично-дорожной сети - необходимое условие успешного развития экономики Молдаванского сельского поселения Крымского района и улучшения условий жизни населения.

Увеличение количества автотранспортных средств у населения и интенсивности их эксплуатации существенно обостряет проблему безопасности дорожного движения при сохранении тенденции увеличения человеческих и экономических потерь, а также негативного влияния на окружающую среду.

Это в полной мере относится к улично-дорожной сети Молдаванского сельского поселения Крымского района. В результате недостаточного финансирования работ по содержанию и ремонту муниципальных улиц и дорог их транспортно-эксплуатационные показатели не соответствуют нормативным требованиям, что приводит к дополнительному увеличению затрат на автомобильные перевозки в 2 раза.

Неразвитость улично-дорожной сети сельского поселения Крымского района усугубляет проблемы в социальной сфере: дополнительные потери времени и ограничения на поездки.

Оценка влияния дорожного хозяйства на экономику включает целый ряд более сложных проблем, чем оценка экономических затрат. Это определяется рядом причин.

Во-первых, ряд положительных результатов, таких, как повышение комфорта и удобства поездок за счет улучшения качественных показателей сети дорог или экономия времени за счет увеличения средней скорости движения, не может быть выражен в денежном эквиваленте.

Во-вторых, результат в форме снижения транспортных затрат, который касается большого количества граждан, трудно спрогнозировать.

В-третьих, некоторые положительные результаты, связанные с совершенствованием сети автомобильных дорог, могут быть достигнуты в различных сферах экономики. Поэтому оценить их в количественных показателях не всегда представляется возможным.

Показателями улучшения состояния дорожной сети являются:

- снижение текущих издержек, в первую очередь для пользователей автомобильных дорог;

- стимулирование общего экономического развития прилегающих территорий;

- экономия времени как для перевозки пассажиров, так и для прохождения грузов, находящихся в пути;

- снижение числа дорожно-транспортных происшествий и нанесенного материального ущерба.

Поэтому без надлежащего уровня транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения невозможно повышение инвестиционной привлекательности поселения и достижение устойчивого экономического роста.

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию дорог и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

Недофинансирование дорожной отрасли в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества не отремонтированных участков дорог и участков с неудовлетворительным транспортно-эксплуатационным состоянием.

Мероприятия, предусмотренные направлением по дорожному хозяйству, способствуют достижению надлежащего транспортно-эксплуатационное состояния и устойчивого функционирования автомобильных дорог местного значения, что является гарантией социально-экономического развития, улучшает доступ населения к объектам социальной инфраструктуры, позволяет добиться конечной цели - повышения стандартов качества жизни.

**2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы**

Цели подпрограммы:

- улучшение условий проживания и качества жизни населения за счет формирования сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующей потребностям жителей Молдаванского сельского поселения Крымского района;

- сокращение транспортных издержек, улучшения качества и снижение времени перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом;

- повышение безопасности дорожного движения, сокращение количества дорожно-транспортных происшествий и потерь от них;

- снижение отрицательного воздействия дорожно-транспортного комплекса на окружающую среду;

- формирование условий для стабильного социально-экономического развития и инвестиционной привлекательности Молдаванского сельского поселения Крымского района посредством создания необходимой улично-дорожной инфраструктуры.

Для достижения основных целей подпрограммы необходимо решение следующих задач:

проведение капитального ремонта и ремонта объектов улично-дорожной сети Молдаванского сельского поселения Крымского района;

содержание дорог;

повышение транспортно-эксплуатационного состояния сети автомобильных дорог.

Срок реализации подпрограммы 2023-2025 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района |  км | 20,793 | 21,031 | 19,89 |

**3.Характеристика муниципальных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источникфинансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик,главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района: *(приобретение и доставка щебня, услуги автогрейдера и экскаватора, ямочный ремонт по населенным пунктам)* | Итого: | 24226,7 | 9069,3 | 7557,4 | 7600,0 | Итого:2023г -20,793 км;2024г.- 21,031 км2025г.- 19,89 км. | Администрация Молдаванского сельского поселенияКрымского района |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Объем финансирования составляет 24226,7 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 9069,3 тыс. рублей;

2024 год – 7557,4 тыс. рублей;

2025 год – 7600,0 тыс. рублей

в том числе:

- за счет краевых средств 0,0 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 0,0 тыс. рублей;

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

2025 год – 0,0 тыс. рублей

- за счет средств местного бюджета 24226,7 тыс. рублей, в том числе:

2023 год – 9069,3 тыс. рублей;

2024 год – 7557,4 тыс. рублей;

2025 год – 7600,0 тыс. рублей

Система подпрограммных мероприятий направлена на проведение ремонта, реконструкции, строительства и содержание дорог местного значения с участием софинансирования за счет субсидии, предоставленных бюджету поселения из краевого бюджета в рамках реализации мероприятия капитальный ремонт и ремонт автомобильных асфальтобетонных автомобильных дорог общего пользования местного значения подпрограммы « Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Краснодарского края» государственной программы Краснодарского края «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края.

**5. Критерии выполнения Подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Реализация Подпрограммы позволит повысить уровень качества автомобильных дорог в населенных пунктах Молдаванского сельского поселения Крымского района.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель(индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района |  км | 20,793 | 21,031 | 19,89 |

**6. Механизм реализации Подпрограммы**

Заказчиком Подпрограммы является администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Заказчик осуществляет:

- контроль за ходом реализации Подпрограммы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Подпрограммы;

- подготовку предложений по корректировке Подпрограммы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения.

Специалист 1-ой категории администрации

Молдаванского сельского поселения

Крымского района Н.В.Газарян

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Молдаванского сельского поселения

Крымского района от 27.12.2023 №297

**ПОДПРОГРАММА**

«Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района»

на 2023-2025годы

**ПАСПОРТ**

Подпрограммы «Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Молдаванского сельского поселения

 Крымского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подготовка градостроительной и землеустроительной документации на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района (далее – подпрограмма) |
| Координатор подпрограммы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района Заместитель главы Молдаванского сельского поселения Крымского района |
|  Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы  | Не предусмотрены |
| Цели подпрограммы | Обеспечение устойчивого территориального развития совершенствования системы благоустройства, инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды |
| Задачи подпрограммы |  Подготовка проектов планировки кварталов населенных пунктов, выделение внутриквартальных территорий общего пользования земель. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Количество подготовленных проектов планировки территорий кварталов населенных пунктов застроенные многоквартирными жилыми домами.Количество отмежеванных земельных участков под объектами зеленых зон (парков).Количество отмежеванных земельных участков под объектами, находящихся в муниципальной собственности. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2023 - 2025 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 732,3 тыс. рублей, в том числе по годам:2023 год – 132,3 тыс. рублей;2024 год – 300,0 тыс. рублей;2025 год – 300,0 тыс. рублей. |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района; Совет Молдаванского сельского поселения Крымского района |

**1. Содержание, проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом**

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации документы территориального планирования являются основой для сбалансированного развития территорий и застройки Молдаванского сельского поселения Крымского района, а также для осуществления рационального землепользования, создания благоприятной среды жизнедеятельности населения.

В соответствии с частью 4 статьи 9 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также с частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 32 декабря 2012 года не допускается принятие органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных или муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую при отсутствии документов территориального планирования, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами. Согласно статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2004 года № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» с 31 декабря 2012 года не допускается выдача разрешений на строительство объектов капитального строительства при отсутствии правил землепользования и застройки, за исключением строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, и в иных предусмотренных федеральными законами случаях.

Согласно части 1 статьи 30 Градостроительного кодекса Российской Федерации правила землепользования и застройки разрабатываются в целях создания условий для устойчивого развития территорий муниципальных образований, сохранения окружающей среды и объектов культурного наследия, создания условий для планировки территорий муниципальных образований, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, создания условий для привлечения инвестиций, в том числе путем предоставления возможности выбора наиболее эффективных видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства.

В соответствии со статьей 41 Градостроительного кодекса Российской Федерации подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения элементов планировочной структуры (кварталов, микрорайонов, иных элементов), установления границ земельных участков, на которых расположены объекты капитального строительства, границ земельных участков, предназначенных для строительства и размещения линейных

объектов. Статьей 42 Градостроительного кодекса Российской Федерации установлено, что подготовка проектов планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры.

**2.Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы.**

Целью подпрограммы является обеспечение устойчивого территориального развития Молдаванского сельского поселения Крымского района посредством совершенствования системы расселения, застройки, благоустройства, их инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, рационального природопользования, охраны и использования объектов историко-культурного наследия, сохранения и улучшения окружающей природной среды.

Задачей подпрограммы является организация разработки документов территориального планирования, подготовка градостроительной и землеустроительной документации муниципального уровня.

Реализация задачи подпрограммы позволит ускорить развитие инвестиционных процессов, сохранить экологическое благополучие населения и защитить окружающую природную среду, историко-культурное наследие, определить основные направления социально-экономического развития территории поселения.

В ходе реализации подпрограммы поселение будет обеспечено документами территориального планирования, градостроительного зонирования, документацией по планировке территории, отвечающими требованиям законодательства о градостроительной и землеустроительной деятельности.

Срок реализации подпрограммы 2023-2025 годы.

Сведения о показателях (индикаторах) подпрограммы:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовка проектов планировки территорий кварталов населенных пунктов застроенные многоквартирными жилыми домами  | кол-вопроектов | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Межевание земельных участков под объектами зеленых зон (парков) | кол-во участков | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Межевание земельных участков под объектами, находящихся в муниципальной собственности  | кол-во участков | 8 | 8 | 8 |

**3.Характеристика ведомственных целевых программ и основных мероприятий подпрограммы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источникфинансирования | Объем финанси-рования, всего (тыс. руб.) | В том числе по годам | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| 2023  | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подготовка проектов планировки территорий кварталов населенных пунктов застроенные многоквартирными жилыми домами | Местный бюджет | 150,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 9 проектов планировки территорий | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| 2. 3. | Межевание земельных участков:-зеленые зоны (парки);- под объектами муниципальной собственности. Землеустроительная документация:-услуги топосъемки,кадастровые работы,межевание дорог   | Местный бюджет | 582,3 | 82,3 | 250,0 | 250,0 | 3 - зеленых зон;24 - жилых домов муниципальной собственности. | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района |
|  | Итого  | местный бюджет | 732,3 | 132,3 | 300,0 | 300,0 |  |  |

**4. Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы**

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 732,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2023 год – 132,3 тыс. рублей;

2024 год – 300,0 тыс. рублей;

2025 год – 300,0 тыс. рублей.

**5. Критерии выполнения Подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации**

Система подпрограммных мероприятий направлена на оформление землеустроительной документации, обеспечивающей проведение работ по улучшению землеустройства и землепользования, ведением государственного кадастра объектов недвижимости, включая земельный кадастр, технический учет, техническую инвентаризацию и мониторинг земель.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Показатель (индикатор)(наименование) | Ед.изм. | Значения показателей |
| 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Подготовка проектов планировки территорий кварталов населенных пунктов застроенные многоквартирными жилыми домами  | кол-во проектов | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Межевание земельных участков под объектами зеленых зон (парков) |  кол-во участков | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Межевание земельных участков под объектами, находящихся в муниципальной собственности  | кол-во участков  | 8 | 8 | 8 |

**6. Механизм реализации Подпрограммы**

Заказчиком Подпрограммы является администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Заказчик осуществляет:

- контроль за ходом реализации Подпрограммы, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, направленных на реализацию данной Подпрограммы;

- подготовку предложений по корректировке Подпрограммы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения.

Специалист 1-ой категории администрации

Молдаванского сельского поселения

Крымского района Н.В.Газарян