Приложение №1

к постановлению администрации

Молдаванского сельского поселения Крымского района

от  01.11.2017г. №  139

ПОДПРОГРАММА

«Развитие инвестиционной привлекательности

Молдаванского сельского поселения Крымского района»

ПАСПОРТ

Подпрограммы «Развитие инвестиционной привлекательности

Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2018-2020 годы.

| Наименование подпрограммы | Развитие инвестиционной привлекательности Молдаванского сельского поселения Крымского района на 2018-2020 годы |
| --- | --- |
| Координатор подпрограммы | Заместитель главы Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Не предусмотрено |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрено |
| Цели подпрограммы | Развитие общественной инфраструктуры, обеспечение надлежащего безопасного состояния территории (двора) и подъезда к зданию администрации. Сохранность муниципального имущества, его эффективного, бесперебойного и безаварийного функционирования. |
| Задачи подпрограммы | Планирование расходов на проведение капитального и текущего ремонта территории (двора) администрации |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | Приобретение кресел для актового зала; Асфальтирование дворовой территории администрации и подъезда к зданию администрации. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2018-2020 |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1650,0 тыс. рублей, в том числе: 2018 год – 400,0 тыс. рублей; 2019 год – 700,0 тыс. рублей; 2020 год – 550,0 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением подпрограммы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района; Совет Молдаванского сельского поселения Крымского района |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом.

Разработка подпрограммы проводилась в целях выполнения комплекса мероприятий на создание надлежащих условий. Проблема неудовлетворительного состояния муниципального имущества является одной из важных, требующей внимания и эффективного решения.

Общая площадь  территории  двора 297 кв.м. в том числе,   требующая   ремонта -297 кв.м.

В течение  ряда лет при формировании бюджета муниципального образования расходы на содержание органа местного самоуправления не позволяли планировать ремонт в связи с недостаточностью финансовых средств.

Одна из важных проблем  - нет индивидуального подъезда к административному зданию и  неудовлетворительное состояние  двора на территории административного здания Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Неудовлетворительное состояние дворовой площадки  связано с истечением нормативного срока ее эксплуатации.

Состояние дворовой площади  (трещины,  ямы) требует проведение капитального (текущего ремонта).

- Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Основной целью подпрограммы является обеспечение надлежащего   безопасного состояния территории (двора) и подъезда   к зданию администрации.

Для достижения поставленных целей в подпрограмме рассматриваются направления для решения основных задач обеспечивающих сохранность муниципального имущества, его эффективного, бесперебойного и безаварийного функционирования.

Применение  подпрограммно - целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем, а также повысить эффективность и результативность осуществления бюджетных расходов.

Срок реализации подпрограммы с 2018 по 2020 годы.

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Приобретение кресел для актового зала | шт. | 80 |  |  |
| 2. | Асфальтирование дворовой площади на территории администрации и подъезда к зданию администрации | кв. м |  | 297 |  |

3. Характеристика ведомственных целевых программ

и основных мероприятий подпрограммы

| Наименование мероприятия | Источник финанси-рования | Объем финансирования подпрограммы (тыс. рублей) |  |  |  | Непосредственный результат реализации мероприятия | Муниципальный заказчик, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего: | 2018 | 2019 | 2020 |  |  |
| 1.Наименование ремонтных работ и приобретение основных средств, в том числе: | Бюджет Молдаванского сельского поселения | 1650,0 | 400,0 | 700,0 | 550,0 |  | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| 1) Приобретение кресел в актовый зал администрации |  | 400,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| 2) Асфальтирование дворовой площади на территории администрации и благоустройство территории (подъезда к зданию администрации) |  | 1250,0 | 0,0 | 700,0 | 550,0 |  |  |
| Итого: |  | 1650,0 | 400,0 | 700,0 | 550,0 |  |  |

- Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Объем финансирования за счет средств местного бюджета составляет 1650,0 тыс. рублей, в том числе:

2018 год – 400,0 тыс. рублей;

2019 год – 700,0 тыс. рублей;

2020 год – 550,0 тыс. рублей.

При наличии в дополнительном финансировании мероприятий подпрограммы на основании решения о бюджете по факту текущего года предусматриваются увеличение бюджетных ассигнований в объеме необходимых денежных средств.

5. Критерии выполнения подпрограммы с указанием целевых показателей подпрограммы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | Ед. изм. | Значения показателей |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Приобретение кресел для актового зала | шт. | 80 |  |  |
| 2 | Асфальтирование дворовой площади на территории администрации и подъезда к зданию администрации | кв.м. |  | 297 |  |

Результат реализации мероприятий подпрограммы - обеспечение санитарной безопасности, создание благоприятных и безопасных условий работающего персонала обеспечение сохранности муниципального имущества администрации.

6.Механизм реализации подпрограммы

Текущее управление подпрограммой осуществляет координатор, который:

обеспечивает разработку и реализацию программы, ее согласование с участниками подпрограммы;

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в подпрограмму;

несет ответственность за достижение целевых показателей подпрограммы;

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации подпрограммы на основании предложений участников подпрограммы.