

**АДМИНИСТРАЦИЯ МОЛДАВАНСКОГО СЕЛЬСКОГО**

**ПОСЕЛЕНИЯ КРЫМСКОГО РАЙОНА**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.05.2021 № 90

село Молдаванское

**«Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Молдаванского сельского поселения**

**Крымского района» на 2021-2024 годы**

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь постановлением администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района от 22 августа 2014 года № 194 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молдаванского сельского поселения Крымского района», п о с т а н о в л я ю:

1.Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2021-2024 годы:

1) Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района»

2) Подпрограмма «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района»

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Комплексное развитие сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2021-2024 годы, мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей средств бюджета Молдаванского сельского поселения Крымского района.

3. Ведущему специалисту администрации Молдаванского сельского поселения А.В.Петря обеспечить обнародование настоящего постановления, а также размещение на официальном сайте администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района в сети «Интернет».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Молдаванского сельского поселения Крымского района

А.А. Сайфулина.

5. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Молдаванского сельского поселения

Крымского района А.Н.Шахов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Молдаванского сельского поселения Крымского

района от 18.05.2021 № 90

Муниципальная программа

Молдаванского сельского поселения Крымского района

«Комплексное развитие сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2021-2024 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы Молдаванского сельского поселения Крымского района

«Комплексное развитие сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района на 2021-2024годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки муниципальной программы | Федеральный закон от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  Постановление от 31 мая 2019 г. № 696 Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации;  Постановление администрации Молдаванского сельского поселения Крымского района от 22 августа 2014 года №194 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Молдаванского сельского поселения Крымского района. |
| Координатор муниципальной программы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района  Заместитель главы Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1) «Благоустройство сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района».  Подпрограмма 2) «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района» |
| Координаторы подпрограмм муниципальной программы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района  Заместитель главы Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Субъект бюджетного планирования | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной программы | Не предусмотрены |
| Цели муниципальной программы | - создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях;  - улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования, улучшение качества жизни;  - организация мероприятий по благоустройству территории общего пользования Молдаванского сельского поселения Крымского района;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района;  - совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно - ландшафтной среды Молдаванского сельского поселения Крымского района.  - повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов района объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур; |
| Задачи муниципальной программы | - создать комфортные условий жизнедеятельности на сельских территориях;  - повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);  - запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;  - запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;  - сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования;  - привлечение жителей поселения при решении вопросов обустройства территории сельского поселения.  -содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельских территорий  -Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;  -Организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий, находящихся в муниципальной собственности, а также и установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений  -строительство объектов инженерной инфраструктуры;  -реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2021-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2021-2024 г. составит (прогнозно) всего17421,500: тыс. руб., в т. ч. по годам:  2021 год - 0,00 тыс. рублей   |  | | --- | | 2022 год - 14621,500 тыс. рублей  2023 год - 2800,00 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  за счет средств федерального бюджета – 14626,300 тыс. руб.  2021 год - 0,00 тыс. рублей  2022 год – 12744,700 тыс. рублей  2023 год - 1881,600 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  за счет средств краевого бюджета –193,800 тыс. руб.  2021 год - 0,00 тыс. рублей  2022 год – 115,400 тыс. рублей  2023 год - 78,400 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  средств местного бюджета Молдаванского сельского  поселения Крымского района 678,200 тысяч рублей:  2021 год - 0,00 тыс. рублей  2022 год –614,100 тыс. рублей  2023 год –64,100 тыс. рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей  за счет средств из внебюджетных средств- 1923,200 тыс. рублей  2021 год - 0,00 тыс. рублей  2022 год –1147,300 тыс. рублей  2023 год –775,900 тыс. рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей  в том числе по подпрограммам « Благоустройство сельских  территорий Молдаванского сельского поселения  Крымского района» на 2021-2024 годы – 6921,500 тысяч  рублей,  из них: федеральные средства 4651,300 тыс. руб.,  краевые средства 193,800 тыс. руб.,  местные средства 153,200 тыс. руб.,  внебюджетные источники 1923,400 в т. ч. по годам:  2021 год – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей  2022 год- 4121,500 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 2769,700 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 115,400 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 89,100 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 1147,300 тыс. рублей  2023 год-2800,0 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 1881,600 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет –78,400 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 64,100 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 775,900 тыс. рублей  2024 год- 0,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей  в том числе «Строительство объектов социальной и  инженерной инфраструктуры сельских территорий  Молдаванского сельского поселения Крымского района»  на 2021-2024 годы - 10500,00 тыс. руб.  тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей  2022 год – 10500,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 9975,00 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 525,00 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей | | 2023 год – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей | |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района;  Совет Молдаванского сельского поселения Крымского района. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом

Разработка программы проводилась в целях формирования комплексного подхода к управлению развитием населенных пунктов на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Благоустройство населённых мест – это совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных условий жизни населения на территории муниципального образования, сельских населённых мест и мест массового отдыха.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территории, включает в себя содержание и ремонт системы озеленения территории, пешеходных коммуникаций, строительство тротуаров, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели.

Велико значение зеленых насаждений в пределах жилых территорий. Прежде всего, зеленые насаждения входят составной частью в природный комплекс села и участвуют в оздоровлении городской среды, регулируя тепловой режим, снижая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень шума. Зеленые насаждения – наилучшая среда для формирования рекреационных элементов жилой застройки: площадок для отдыха взрослых и детей, спортивных площадок. Кроме того, они являются прекрасным средством обогащения ландшафта территорий жилой застройки. Поэтому сохранность зеленых насаждений, правильный и своевременный уход является неотъемлемым требованием по их содержанию.

Каждая жилая группа должна включать следующие планировочные элементы благоустройства со специальным оборудованием:

-пешеходные коммуникации, в том числе тротуаров, аллей;

- оформления фасадов (внешнего вида)зданий, а также и установка(обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений

Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности среды сельских территорий, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта. При выполнении комплекса мероприятий появиться возможность улучшить экологическое состояние и внешний облик населенных пунктов села, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.). Уровень благоустройства и озеленения территорий – один   
из показателей качества среды обитания, от уровня развития сферы благоустройства   
и озеленения села зависит качество жизни сельчан.

Ведущая целевая функция села – обеспечение населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей общества.

Реализация Программы требует комплексного межведомственного подхода, что и вызвал необходимость разработки Программы.

2. Цели, задачи сроки и этапы реализации подпрограммы

Основной целью муниципальной программы является:

- Создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования, улучшение качества жизни;

- организация мероприятий по благоустройству территории общего пользования Молдаванского сельского поселения Крымского района;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района;

- совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно - ландшафтной среды Молдаванского сельского поселения Крымского района;

- повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов района объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур.

Задачами муниципальной программы являются:

- Создать комфортные условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- повысить уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);

- запустить реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;

- запустить механизм трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;

- сформировать инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории муниципального образования;

- привлечение жителей поселения при решении вопросов обустройства территории сельского поселения.

-содействие улучшению инфраструктурного обустройства сельских территорий;

-реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока.

Для достижения основных целей программы необходимо решение следующих задач:

- Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;

- организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий, находящихся в муниципальной собственности, а также и установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных и тротуарных ограждений;

- строительство объектов инженерной инфраструктуры;

- реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока.

Срок реализации муниципальной программы будет осуществляться с 2021 по 2024 годы.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием источников и объемов финансирования, сроков реализации

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объемы  финансирования (всего): | Объем финансирования муниципальной программы,  тыс.рублей | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего расходы: |  | 17421,500 | 0,00 | 14621,500 | 2800,00 | 0,00 |
|  | Федеральный  бюджет | 14626,300 | 0,00 | 12744,700 | 1881,600 | 0,00 |
|  | Краевой  бюджет | 193,800 | 0,00 | 115,400 | 78,400 | 0,00 |
|  | Местный  бюджет | 678,200 | 0,00 | 614,100 | 64,100 | 0,00 |
|  | Внебюджетные источники | 1923,200 | 0,00 | 1147,300 | 775,900 | 0,00 |

1.Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объемы  финансирования (всего): | Объем финансирования муниципальной программы,  тыс.рублей | | | | |
| 2021 | 2022 | | 2023 | 2024 |
| Всего расходы: |  | 6921,500 | 0,00 | 4121,500 | 2800,00 | | 0,00 |
| «Обустройство зоны отдыха в пос.Саук-Дере по ул. Пионерской прилегающей территорий к филиалу МКУК «СКЦ Молдаванского сельского поселения» ДК». | Федеральный бюджет | 1915,300 | 0,00 | 1915,300 | 0,00 | | 0,00 |
| Краевой  бюджет | 79,800 | 0,00 | 79,800 | 0,00 | | 0,00 |
| Местный  бюджет | 61,600 | 0,00 | 61,600 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 793,400 | 0,00 | 793,400 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 2850,100 | 0,00 | 2850,100 | 0,00 | | 0,00 |
| Обустройство тротуара в с. Молдаванское по ул. Советской от ул. Степная до ул. Тельмана | Федеральный бюджет | 854,400 | 0,00 | 854,400 | 0,00 | | 0,00 |
| Краевой  бюджет | 35,600 | 0,00 | 35,600 | 0,00 | | 0,00 |
| Местный  бюджет | 27,500 | 0,00 | 27,500 | 0,00 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 353,900 | 0,00 | 353,900 | 0,00 | | 0,00 |
| Итого: | 1271,400 | 0,00 | 1271,400 | 0,00 | | 0,00 |
| Обустройство аллеи в поселке Саук-Дере по ул. Пионерской | Федеральный бюджет | 1881,600 | 0,00 | 0,00 | 1881,600 | | 0,00 |
| Краевой  бюджет | 78,400 | 0,00 | 0,00 | 78,400 | | 0,00 |
| Местный  бюджет | 64,100 | 0,00 | 0,00 | 64,100 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 775,900 | 0,00 | 0,00 | 775,900 | | 0,00 |
| Итого: | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | 2800,00 | | 0,00 |
| ИТОГО расходы: | Федеральный бюджет | 4651,300 | 0,00 | 2769,700 | 1881,600 | | 0,00 |
| Краевой  бюджет | 193,800 | 0,00 | 115,400 | 78,400 | | 0,00 |
| Местный  бюджет | 153,200 | 0,00 | 89,100 | 64,100 | | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1923,200 | 0,00 | 1147,300 | 775,900 | | 0,00 |

2.Подпрограмма Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района на 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник  финансиро-вания | Объемы  финансирования (всего): | Объем финансирования муниципальной программы,  тыс.рублей | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего расходы: |  | 10500,00 | 0,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Реконструкция очистных  сооружений хозяйственно-бытового стока поселка Саук-Дере  Крымского района. | Федеральный бюджет | 9975,00 | 0,00 | 9975,00 | 0,00 | 0,00 |
| Краевой  бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 525,000 | 0,00 | 525,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Основной ожидаемый конечный результат реализации Программы:

Улучшение внешнего облика сельских территорий, повышение уровня благоустройства, создание комфортных условий для отдыха жителей поселения, повышение качества и надежности коммунальных услуг, снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории поселка Саук-Дере Молдаванского сельского поселения Крымского района, улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

Система программных мероприятий представлена двумя подпрограммами и отдельным мероприятием:

1.«Благоустройство сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2021-2024 годы (приложение №1).

Подпрограмма направлена на благоустройство и озеленение сельских территорий, строительство тротуаров, аллей, улучшение внешнего облика сельских территорий, создание комфортных условий для отдыха жителей Молдаванского сельского поселения Крымского района.

2. «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района» на 2021-2024годы (приложение №2).

Подпрограмма направлена на реконструкцию очистных сооружений хозяйственно-бытового стока. сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района.

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы

Объемы финансового обеспечения программы на 2021-2024 годы рассчитаны с учетом оценки объемов расходов. Ориентированы на устойчивое развитие Молдаванского сельского поселения Крымского района, санитарного благополучия территории, улучшение внешнего вида поселения в целом и сохранение объектов культуры в границах поселения, проведение мероприятий по восстановлению и благоустройству прилегающих территорий.

|  |
| --- |
|  |
| Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2021-2024 г. составит (прогнозно) всего 17421,2500 тыс. руб., в т. ч. по годам:   |  | | --- | | 2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год - 14621,500 тыс. рублей  2023 год - 2800,00 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  за счет средств Федерального бюджета – 14626,300 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год – 12744,700 тыс. рублей  2023 год - 1881,600 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  за счет средств краевого бюджета – 193,800 тыс. руб.  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год – 115,400 тыс. рублей  2023 год - 78,400 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  средств местного бюджета Молдаванского сельского  поселения Крымского района 678,200 тысяч рублей:  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год – 614,100 тыс. рублей  2023 год – 64,100 тыс. рублей  2024 год - 00,0 тыс. рублей  за счет внебюджетных источников 1923,200 тыс.руб.  2021 год – 0,0 тыс. рублей  2022 год – 1147,300 тыс. рублей  2023 год - 775,900 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  в том числе по подпрограммам « Благоустройство сельских  территорий Молдаванского сельского поселения  Крымского района» на 2021-2024 годы –6921,500 тысяч  рублей,  из них: федеральные средства - 4651,300 тыс. руб.,  краевые средства - 193,800 тыс. руб.,  местные средства - 153,200 тыс. руб.,  внебюджетные источники - 1923,200 в т. ч. по годам:  2021 год – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей  2022 год- 4121,500 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 2769,700 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 115,400 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 89,100 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 1147,300 тыс. рублей  2023 год-2800,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 1881,600 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет –78,400 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 64,100 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 775,900 тыс. рублей  2024 год- 0,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей  в том числе «Строительство объектов социальной и  инженерной инфраструктуры сельских территорий  Молдаванского сельского поселения Крымского района»  на 2021-2024 годы - 10500,00 тыс. руб.  тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей  2022 год – 10500,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 9975,00 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 525,00 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей  2023 год – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 0,00тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. краевой бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. местный бюджет – 0,00 тыс. рублей  в т.ч. внебюджетные источники – 0,00 тыс. рублей | |  | |

6 .Сведения о целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы (подпрограммы) с расшифровкой плановых значений по годам реализации 2021-2024 годы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование программы, наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1.  1,1    1.2  2. | Основные мероприятия:  - Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок;  -Организация оформления фасадов (внешнего вида) зданий, находящихся в муниципальной собственности,  а также и установка (обустройство) ограждений, прилегающих к общественным территориям, газонных  и тротуарных ограждений  - Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока поселка Саук -Дере Крымского района, с увеличением производительности до 200м3/сутки» | шт.  шт.  ед. | - | 1  1  1 | 1 | - |

7. Механизм реализации муниципальной программы

Текущее управление муниципальной программой осуществляет координатор, который:

* обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с участниками муниципальной программы;
* формирует структуру муниципальной программы и перечень участников муниципальной программы;
* организует реализацию муниципальной программы, координацию деятельности участников муниципальной программы;
* принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке изменений в муниципальную программу;
* несет ответственность за достижение целевых показателей муниципальной программы;
* осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финансирования реализации муниципальной программы на основании предложений участников муниципальной программы;
* готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы и оценке эффективности ее реализации;
* осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной программой.

Механизм реализации мероприятий муниципальной программы предполагает размещение государственного заказа на поставки товаров, выполненных работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

8. Оценка рисков реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Внутренний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| 1 | 2 |
| Низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;  несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;  недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы | детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации. |

|  |  |
| --- | --- |
| Внешний фактор, который может повлиять на реализацию программы | Механизм минимизации негативного влияния внешних факторов |
| 1 | 2 |
| Финансовые риски, связанные с выполнением финансовых обязательств, принятых в подпрограмме | ограничение финансовых рисков осуществляется путем ежегодного уточнения финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы, в зависимости от достигнутых результатов |
| Правовые риски, возникающие в связи с отсутствием или изменением нормативных правовых актов, необходимых для реализации подпрограммы | оперативное реагирование ОМС на изменения федерального и краевого законодательства |

На результат реализации муниципальной программы могут повлиять риски, как внутренние, которые относятся к сфере компетенции ответственного исполнителя подпрограммы, так и внешние, наступление которых не зависит от действий исполнителя программы.

К внутренним рискам реализации программы относятся:

- низкая исполнительная дисциплина исполнителей программы;

- несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение основных мероприятий программы;

- недостаточная оперативность корректировки хода реализации программы при наступлении внешних рисков реализации программы.

Мерами по управлению внутренними рисками реализации программы являются: детальное планирование хода реализации программы; оперативный мониторинг хода реализации программы; своевременная корректировка основных мероприятий и сроков их исполнения с сохранением ожидаемых результатов их реализации.

К внешним рискам реализации программы относятся:

- макроэкономические риски, связанные с возможностями снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут отразиться на уровне реализации наиболее затратных мероприятий;

- операционные риски связаны с несовершенством системы управления, недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой для реализации мероприятий программы. Эти риски могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения запланированных результатов;

- техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению средств от финансирования мероприятий программы в пользу других направлений развития муниципального образования и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы;

-риски финансовой необеспеченности связаны с недостаточностью бюджетных средств на реализацию мероприятий программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных показателей, нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной динамике показателей.

Мерами по управлению внешними рисками реализации программы являются: определение приоритетов для первоочередного финансирования основных мероприятий программы; корректировка основных мероприятий программы и сроков их реализации; обеспечение эффективного целевого использования финансовых средств, в соответствии с определенными приоритетами.

Глава Молдаванского сельского поселения

Крымского района А.Н.Шахов

Приложение № 1

к постановлению администрации

Молдаванского сельского поселения

Крымского района от18.05.2021 № 90

Подпрограмма

«Благоустройство сельских территорий» Молдаванского сельского поселения Крымского района

на 2021-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Муниципальная подпрограмма «Благоустройство сельских территорий» Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| Координатор подпрограммы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | создание комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях;  - улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования, улучшение качества жизни;  - организация мероприятий по благоустройству территории общего пользования Молдаванского сельского поселения Крымского района;- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий общего пользования территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района;  - совершенствование эстетичного вида и создание гармоничной архитектурно - ландшафтной среды Молдаванского сельского поселения Крымского района. |
| Задачи подпрограммы | - организация строительства тротуаров;  - проведение мероприятий по восстановлению (ремонту и благоустройству ) аллей;  - благоустройство и озеленение прилегающих территорий; |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | -организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок  -организация оформления фасадов зданий находящихся в муниципальной собственности, а также установка ограждений, прилегающих к собственным территориям, газонных и тротуарных ограждений. |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2024 гг. |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения подпрограммы на 2021-2024 г. составит всего:  6921,500 тыс. руб., из них:  4651,300 тыс.руб.- федеральные средства  193,800 тыс. руб. – краевые средства  153,200 тыс. руб.- местные средства  1923,200 тыс. руб. – внебюджетные средства  в том числе: из федерального бюджета:  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год –2769,700 тыс. рублей  2023 год –1881,600 тыс. рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей  в том числе: из краевого бюджета:  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год –115,400 тыс. рублей  2023 год – 78,400 тыс. рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей  из местного бюджета:  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год –89,100 тыс. рублей  2023 год – 64,100 тыс. рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей  из внебюджетных средств :  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год – 1147,300 тыс. рублей  2023 год – 775,900 тыс. рублей  2024 год – 0,00 тыс. рублей |
| Контроль выполнения Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет глава Молдаванского сельского поселения Крымского района |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Разработка подпрограммы проводилась в целях формирования комплексного подхода к управлению развитием населенных пунктов на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Основание для разработки подпрограммы контроль и анализ целей социально-экономического развития населенных пунктов Молдаванского сельского поселения.

Внешнее благоустройство – одна из основных проблем, которую приходится решать муниципальному образованию Молдаванского сельского поселения на территориях жилой застройки. Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территории, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели.

Одна из задач внешнего благоустройства – повышение разнообразия   
и художественной выразительности застройки и открытых озелененных пространств. По своему назначению их можно разделить на 2 основные группы:

- малые формы утилитарного назначения массового использования – скамьи, ограждения, указатели, номерные знаки домов, лестницы, подпорные стенки и т. п.;

- малые формы игрового и физкультурного назначения, игровые элементы детских площадок - качели, карусели, бумы, песочницы, стенки для лазания, катальные горки и т.п.;

Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение   
в условиях дискомфортности среды поселков, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта.

При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик поселков, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, общественных местах (парках, бульварах, скверах, на площадях и т.д.).

Реализация Подпрограммы требует комплексного межведомственного подхода, что и вызвал необходимость разработки Программы.

1. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы

Главной задачей предстоящего периода является недопущение снижения уровня жизни населения.

Основными стратегическими целями социально-экономической политики поселения являются :

- организация строительства тротуаров;

- проведение мероприятий по восстановлению (ремонту и благоустройству) аллей;

- благоустройство и озеленение прилегающих территорий;

Основной задача – реализация взвешенной социальной политики, направленной на удовлетворение жизненных потребностей и общественных интересов, улучшение внешнего облика сельских территорий, повышение уровня благоустройства, создание комфортных условий для отдыха жителей поселения.

Её главная цель:

- стабилизация демографической ситуации;

- повышение уровня социальной защищенности населения ;

- улучшение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования;

Для решения основных задач социальной сферы в Плане намечается:

-обеспечить населению полную доступность бесплатных социальных услуг ;

- обеспечить защиту социально уязвимых слоев населения, не обладающих возможностями для самостоятельного решения социальных проблем.

Срок реализации подпрограммы: 2021-2024 гг.

1. Характеристика целевых программ и основных мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник  финансирования | Объемы  финансирования (всего): | Объем финансирования муниципальной программы,  тыс. рублей | | | | |
| 2021 | | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего расходы: |  | 6921,500 | 0,00 | | 4121,500 | 2800,00 | 0,00 |
| Подпрограмма «Благоустройство сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района» | | | | | | | |
| «Обустройство зоны отдыха в пос.Саук-Дере по ул. Пионерской прилегающей территорий к филиалу МКУК «СКЦ Молдаванского сельского поселения» ДК». | Федеральный бюджет | 1915,300 | 0,00 | 1915,300 | | 0,00 | 0,00 |
| Краевой  бюджет | 79,800 | 0,00 | 79,800 | | 0,00 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 61,600 | 0,00 | 61,600 | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 793,400 | 0,00 | 793,400 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 2850,100 | 0,00 | 2850,1 | | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство тротуара в с. Молдаванское по ул. Советской от ул. Степная до ул. Тельмана | Федеральный бюджет | 854,400 | 0,00 | 854,400 | | 0,00 | 0,00 |
| Краевой  бюджет | 35,600 | 0,00 | 35,600 | | 0,00 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 27,500 | 0,00 | 27,500 | | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 353,900 | 0,00 | 353,900 | | 0,00 | 0,00 |
| Итого: | 1271,400 | 0,00 | 1271,400 | | 0,00 | 0,00 |
| Обустройство аллеи в поселке Саук-Дере по ул. Пионерской | Федеральный бюджет | 1881,600 | 0,00 | 0,00 | | 1881,600 | 0,00 |
| Краевой  бюджет | 78,400 | 0,00 | 0,00 | | 78,400 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 64,100 | 0,00 | 0,00 | | 64,100 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 775,900 | 0,00 | 0,00 | | 775,900 | 0,00 |
| Итого: | 2800,00 | 0,00 | 0,00 | | 2800,00 | 0,00 |
| ИТОГО расходы: | Федеральный бюджет | 4651,300 | 0,00 | 2769,700 | | 1881,600 | 0,00 |
| Краевой  бюджет | 193,800 | 0,00 | 115,400 | | 78,400 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 153,200 | 0,00 | 89,100 | | 64,100 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 1923,200 | 0,00 | 1147,300 | | 775,900 | 0,00 |

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы прогнозируется в сумме 6842,399 тыс. рублей, в том числе: средств краевого бюджета 4789,679 тыс. рублей, средств местного бюджета 2052,72 тыс. рублей.

Финансирование расходов, связанных с реализацией мероприятий подпрограммы, осуществляется путем выделения бюджетных ассигнований из краевого и местного бюджета с привлечением внебюджетных средств.

Предоставление субсидий из краевого бюджета бюджету муниципального образования производится на основании соглашения заключенного с администрацией Молдаванского сельского поселения Крымского района. Объемы бюджетных ассигнований из краевого бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы ежегодно утверждаются законом Краснодарского края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

4.Оценка эффективности и последствий реализации Подпрограммы (ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, важнейшие целевые показатели – количественные и качественные характеристики проблем, решаемых подпрограммой, или изменение темпов их роста)

В результате реализации мероприятий Подпрограммы при полном финансировании ожидается :

- сохранение комфортных условий жизнедеятельности на сельских территориях;

- сохранение эстетического состояния объектов благоустройства и их бесперебойного функционирования, улучшение качества жизни.

5. Механизм реализации Программы

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Заказчиком подпрограммы является администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района. Заказчик Подпрограммы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют администрация и Совет Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальными заказчиками при осуществлении процедур размещения муниципального заказа на товары, работы, услуги в рамках реализации Программы за счет средств бюджета Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Глава Молдаванского сельского поселения

Крымского района А.Н.Шахов

Приложение № 2

к постановлению администрации

Молдаванского сельского поселения

Крымского района от 18.05.2021 № 90

Подпрограмма

Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района на 2021-2024 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | Подпрограмма «Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района » |
| Координатор подпрограммы | Администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района |
| Иные исполнители отдельных мероприятий подпрограммы | Не предусмотрены |
| Ведомственные целевые программы | Не предусмотрены |
| Цель подпрограммы | Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности в безопасном водоотведении населенных пунктов Молдаванского сельского поселения, повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов района объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку |
| Задачи подпрограммы | Проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоотведения населенных пунктов Молдаванского сельского поселения,  реализовать мероприятия по реконструкции очистных  сооружений хозяйственно-бытового стока в п.Саук-Дере  Крымского района. |
| Перечень целевых показателей подпрограммы | -Организация мероприятия по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытового стока |
| Этапы и сроки реализации подпрограммы | 2021-2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы | Общий объем финансового обеспечения программы на 2021-2024 г. составит (прогнозно) всего 10500,0 тыс. руб.:  в том числе:  из федерального бюджета:  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год - 9975,00 тыс. рублей  2023 год – 0,00 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  из краевого бюджета:  2021 год –0,00 тыс. рублей  2022 год - 0,00 тыс. рублей  2023 год – 0,00 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  из местного бюджета:  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год - 525,00 тыс. рублей  2023 год – 0,00 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей  из внебюджетных средств:  2021 год – 0,00 тыс. рублей  2022 год – 0,00 тыс. рублей  2023 год – 0,00 тыс. рублей  2024 год - 0,00 тыс. рублей |
| Контроль выполнения Подпрограммы | Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляет Глава Молдаванского сельского поселения Крымского района |

1.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения

программными методами

Сложившаяся в населенных пунктах Молдаванского сельского поселения Крымского района ситуация в сфере развития инженерной инфраструктуры и предоставления коммунальных услуг населению в том числе по водоотведению, препятствует формированию социально-экономических условий устойчивого развития в поселении.

В настоящее время деятельность жилищно-коммунального комплекса поселка Саук-Дере Молдаванского сельского поселения Крымского района характеризуется неравномерным развитием систем коммунальной инфраструктуры. Причинами этого являются высокий уровень износа основных фондов коммунального комплекса и технологическая отсталость многих объектов коммунальной инфраструктуры, неэффективность существующей системы управления в коммунальном секторе, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, преобладание административных методов хозяйствования.

Высокий уровень износа и технологическая отсталость основных фондов коммунального комплекса связаны с проводимой в предыдущие годы тарифной политикой, которая не обеспечивала реальных финансовых потребностей организаций коммунального комплекса в обновлении и модернизации основных фондов, не формировала стимулов к сокращению затрат. При этом стоимость жилищно-коммунальных услуг для населения в последние годы значительно возросла. Действующий в большинстве случаев затратный метод формирования тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения с использованием нормативной рентабельности не стимулирует организации коммунального комплекса к снижению собственных издержек.

Одной из причин высокой степени износа основных фондов коммунальной инфраструктуры является недоступность долгосрочных инвестиционных ресурсов для организаций коммунального комплекса. Как следствие, у этих организаций нет возможности осуществить проекты по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры без значительного повышения тарифов.

Следствием высокого износа и технологической отсталости основных фондов в коммунальном комплексе является низкое качество коммунальных услуг, не соответствующее запросам потребителей.

2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы

Цели подпрограммы:

- Бесперебойное, гарантированное удовлетворение потребности в безопасном водоотведении населенных пунктов Молдаванского сельского поселения, повышение уровня комплексного обустройства населённых пунктов района объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку.

Задачи подпрограммы:

Проведение комплекса мероприятий по ремонту объектов водоотведения населенных пунктов Молдаванского сельского поселения, реализовать мероприятия по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытового стока п.Саук-Дере Крымского района.

Показатель:

Организация мероприятия по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытового стока

Основной ожидаемый конечный результат реализации подпрограммы:

реализации мероприятия по реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытового стока поселка Саук-Дере Крымского района, Краснодарского края с увеличением производительности до 200м3/сутки».

Срок реализации муниципальной программы будет осуществляться с 2021-2024 годы.

3.Перечень мероприятий муниципальной программы и основных мероприятий подпрограммы с указанием источников и объемов финансирования, сроков реализации и муниципальных заказчиков

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Источник  финансиро-вания | | Объемы  финансирования (всего): | Объем финансирования муниципальной программы,  тыс.рублей | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Всего расходы: |  | | 10500,00 | 10500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма Строительство объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий Молдаванского сельского поселения Крымского района на 2021-2024 годы | | | | | | | |
| Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока  поселка Саук-Дере  Крымского района | | Краевой  бюджет | 9975,00 | 9975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Местный  бюджет | 525,00 | 525,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

4.Обоснование ресурсного обеспечения подпрограммы

Общий объем финансовых ресурсов , выделяемых на реализацию подпрограммы составляет 10500,0 тыс. руб. , в том числе краевые средства 9975,0 тыс. рублей, средства местного бюджета 525,0 тыс. рублей.

Реализация мероприятий подпрограммы предусматривает предоставление субсидии из краевого бюджета бюджету муниципального образования.

Финансирование подпрограммы осуществляется за счет средств краевого, местного бюджета и внебюджетных средств. При необходимости в увеличении средств на выполнение строительно-монтажных, ремонтно-восстановительных и отделочных работ на территории Молдаванского сельского поселения Крымского района объемы финансирования местного бюджета подлежат корректировке в сторону увеличения.

5.Оценка эффективности и последствий реализации Подпрограммы (ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы, важнейшие целевые показатели – количественные и качественные характеристики проблем, решаемых подпрограммой, или изменение темпов их роста)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя(индикатора) | Единица измерения | Фактическое значение показателя на момент разработки программы | Плановое значение целевого показателя (индикатора) по годам | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Реконструкция очистных сооружений хозяйственно-бытового стока поселка  Саук -Дере Крымского района, с увеличением производительности до 200м3/сутки» | Ед. | . 1 | - | 1 | - | - |

В результате реализации мероприятий Подпрограммы при полном финансировании ожидается:

- повышению качества и надежности коммунальных услуг;

- снижению уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, расположенных на территории поселка Саук-Дере Молдаванского сельского поселения Крымского района;

- улучшению санитарно-эпидемиологической обстановки.

6.Механизм реализации Подпрограммы

Управление реализацией Подпрограммы осуществляется администрацией Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Заказчиком подпрограммы является администрация Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Заказчик Подпрограммы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Подпрограммы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, подготовку предложений по корректировке программы в соответствии с приоритетами социально-экономического развития поселения.

Контроль за реализацией Подпрограммы осуществляют администрация и Совет Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Реализация Подпрограммы осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ « О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальными заказчиками при осуществлении процедур размещения муниципального заказа на товары, работы, услуги в рамках реализации Программы за счет средств бюджета Молдаванского сельского поселения Крымского района.

Глава Молдаванского сельского поселения

Крымского района А.Н.Шахов