СОВЕТ

МОЛДАВАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРЫМСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

от  « 14 »  мая   2009 г. 						   №  208

село Молдаванское

О  плане  социально-экономического развития  Молдаванского сельского поселения Крымского района на 2009-2013 годы

В  соответствии  с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ « Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации ,Законом Краснодарского  от 10 июля 2001 года №384 –КЗ « О прогнозировании , индикативном планировании и программах  социально экономического развития Краснодарского края» в  соответствии со  стратегией в основных направлениях  социально-экономического развития Молдаванского сельского поселения  Крымского  района,  Совет Молдаванского сельского поселения Крымского района РЕШИЛ:

1. Утвердить  план социально-экономического развития Молдаванского сельского  поселения  Крымского района  на 2009-2013 годы ( прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комиссию  Совета Молдаванского сельского поселения Крымского района по финансово-бюджетным и  экономическим вопросам, имущественным отношениям  ( А.Ф.Подолян) и заместителя главы Молдаванского сельского поселения  Крымского  района   (В.А. Демчик ).

Глава Молдаванского сельского поселения

Крымского района					   		      В.Ф.Подолян

Приложение

Перспективный план развития социальной сферы Молдаванского сельского поселения  2009-2013 годы

| №п/п | Наименование объекта | Стоимость работ (т.руб.) | Капиталовложение | Источники финансиро вания | Привле ченные средства (т.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |
| 1 | Разработка ПСД на строительство подводящего водовода г. Крымск- с. Молдаванское 9 км | 2600 | 2600 | - | - | - | - | - | 2600 |
| 2. | Разработка ПСД «Подводящий газопровод от ГРС с.Киевское к х.Даманка (винсовхоз «Родина»АОЗТ «Родина» Крымского района, корректировка (газопровод низкого давления по 1-му проезду от ГРП -2 ул. Трудовой по ул.Трудовой) | 810 | 810 | - | - | - | - | местный бюджет 560 | 250 |
| 3 | Завершение проектирования «подводящий газопровод высокого давления к п. Первенец Крымского района» | 80 | 80 | - | - | - | - | местный бюджет 80 | - |
| 4 | Разработка ПСД на объект «Подводящий газопровод среднего давления к х.Новокрымскому» | 1800 | 250 | 1550 | - | - | - | местный бюджет 500 | 1300 |
| 5 | Изготовление ПСД «Реконструкция уличного освещения ул. Дружбы в п. Виноградном, ул. Советская, ул. Тельмана в с.Молдаванском, ул.Пионерская, п.Саукдере, ул.Высоцкой с. Русское, ул.Гагарина п.Первенец, ул.Шоссейная х.Новокрымский | 210 | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | местный бюджет 210 | - |
| 6 | Изготовление ПСД «Реконструкция подводящего водопровода в с. Русское (3 км, диаметр 100 мм)» | 1300 | - | 350 | 950 | - | - | местный бюджет 650 | 650 |
| 7 | Строительство подводящего газопровода в п. Первенец | 6500 | 6500 | - | - | - | - | краевой бюджет 4550 местный бюджет 1950 | - |
| 8 | Строительство разводящего газопровода в х .Прохладном | 3000 | 3000 | - | - | - | - | краевой бюджет 2700 местный бюджет 300 | - |
| 9 | Строительство подводящего газопровода к х.Новокрымский | 6000 | - | 2000 | 4000 | - | - | краевой бюджет 2000 местный бюджет 2000 | 2000 |
| 10 | Строительство открытых спортивных площадок в с.Молдаванском, п.Саукдере, п.Первенец, с.Русское | 1650 | 250 | 250 | 250 | 300 | 600 | местный бюджет 850 | 800 |
| 11 | Строительство топочной, газификация и замена системы отопления с/клуба х. Даманка | 1600 | 300 | 500 | 300 | 500 | - | местный бюджет 1100 | 500 |
| 12 | Капитальный ремонт и газификация клуба в п. Виноградном | 2700 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 | местный бюджет 1500 | 1200 |
| 13 | Капитальный ремонт улиц с асфальтовым покрытием (асфальтирование) | 8277 | 1000 | 1177 | 2100 | 2000 | 2000 | Краевой бюджет 2000 местный бюджет 2277 | 4000 |
| 14 | Реконструкция уличного освещения | 1822 | 302 | 330 | 340 | 350 | 500 | местный бюджет 922 краевой 900 |  |
| 15 | Строительство подводящего водовода г.Крымск-с.Молдаванское 9 км | 20000 | 4410 | 5250 | 10340 | - | - | краевой бюджет 9200 местный бюджет 460 | 10340 |
| 16 | Реконструкция подводящего водопровода с. Русское 3 км. | 5000 | - | - | 5000 | - | - | краевой бюджет 2500 местный бюджет 1500 | 1000 |
| 17 | Подготовка ПСД на реконструкцию очистных сооружений в п. Саукдере | 1500 | - | 750 | 750 | - | - | местный бюджет 750 | 750 |
| 18 | Ремонт (тампонирование) скважины х.Даманка | 750 | 750 | - | - | - | - | - | 750 |
| 19 | Газификация, строительство топочной и замена системы отопления в с/клубе с.Молдаванского | 2500 | - | 1250 | 1250 | - | - | Местный бюджет 1250 | 1250 |
| 20 | Реконструкция разводящих сетей водоснабжения | 5200 | - | - | 1500 | 1500 | 2200 | Местный бюджет 2200 | 3000 |
| 21 | Ремонт подводящего водовода ст.Гладковская- к х.Даманка 3 км | 3000 |  | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | Местный бюджет 1500 | 1500 |
|  | Итого: | 76299 | 20782 | 15167 | 28310 | 6210 | 5830 |  |  |

Из них:    Местный бюджет -20559

Краевой  бюджет - 23850

Привлеченные средства- 31890

Глава Молдаванского сельского поселения Крымского района                                                                    В.Ф.Подолян